# 保山市农产品质量安全追溯与监管体系建设项目管理办法

第一章　总 则

第一条　为加强保山市农产品质量安全追溯与监管体系建设项目（以下简称“项目”）管理，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《食品安全法》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》和国家有关法律法规，制定本办法。

第二条　本办法旨在强化项目责任管理，规范项目建设程序，确保项目建设质量，提高财政资金使用效益。

第三条　项目管理遵循政府引导、企业实施、示范带动，分级管理、逐步推进，突出公益、兼顾效益的原则。

第四条　本办法适用于项目的管理部门和承担单位。

第二章　组织管理

第五条　项目实行目标责任管理，成立项目领导小组，明确专门机构和人员负责项目的建设。

第六条　保山市商务局为项目主管部门，负责项目的总体组织规划、制度建设、审批监管、总体验收、宣传推广等组织实施工作。主要承担：

（一）统筹管理项目，制定追溯工作总体规划。

（二）组织制定项目管理相关制度、办法、标准等。

（三）组织对项目进行评审论证，下达项目预算，组织和筹措项目资金。

（四）指导项目建设，组织对项目进行监督检查、总结验收。

（五）统一监制和管理区域农产品质量追溯标识。

（六）对项目进行宣传推广。

第七条　浙江天演维真网络科技股份有限公司为项目技术支撑单位，负责项目追溯系统建设、信息管理、技术培训等工作。主要承担：

（一）开发项目软件，建设“保山市农产品质量安全追溯与监管平台”。

（二）管理追溯信息，保障追溯系统正常运转和数据安全。

（三）开展项目技术培训，指导保山市项目承担单位（保山市农产品生产企业、各电商办、服务商等）使用和维护追溯系统。

第八条　项目承担单位为项目实施主体，负责本单位项目运行管理等工作。主要承担：

（一）建立本单位的质量追溯岗位责任制，明确责任，落实各部门、各环节的工作任务，开展业务培训。

（二）及时采集、上报追溯信息，规范使用“保山市农产品”追溯标签，确保追溯系统正常有效运转。

（三）积极配合政府监管部门开展“保山市农产品”相关的溯源信息核查，质量抽检，执法工作。

（四）总结项目建设情况，宣传推广追溯成果。

第三章　项目实施

第九条　制定制度

（一）保山市商务局组织有关部门制定《“保山市农产品”（追溯）标识管理制度》、《保山市农产品质量安全追溯与监管信息管理办法》等制度。

（二）浙江天演维真网络科技股份有限公司制定项目方案、追溯系统操作规程等。

（三）项目承担单位根据追溯工作要求，结合本单位实际，建立配套制度。

第十条　建立系统

“保山市农产品追溯与监管平台”由浙江天演维真网络科技股份有限公司负责研发，包括备案管理平台、农特产品溯源与品控系统、农特产品追溯标识管理系统、农特产品追溯查询管理系统、溯源大数据中心等。

第十一条　试运行及全面推广

（一）将选取我符合溯源准入条件的农产品生产企业进行保山市农产品质量安全追溯与监管体系建设项目试点建设。试点单位实时采集保山市农产品的全程质量信息，保山市监管部门对保山市农产品质量信息进行全程监控，实现试点区域保山市农产品的质量信息可追溯。测试追溯系统的稳定性、使用便捷性等。

（二）试运行期间，项目承担单位应不断优化追溯系统，以确保信息准确、及时和可追溯性。

（三）追溯系统成功试运行后，将在全市范围内推广保山市农产品质量追溯体系。强化保山市农资的准入经营，保山市农产品种植、储藏，保山市农产品追溯标识的监督管理，真正实现保山市农产品的追溯准出管理，有效保障保山市农产品的品质。

第四章　项目资金管理

第十二条　项目资金是保山市财政用于支持保山市农产品质量安全追溯与监管体系建设的专项资金，要严格执行预算，专款专用。

第十三条　项目资金主要用于：

（一）制度建设。用于与本项目相关的制度、办法、标准的制定等。

（二）软件开发、数据采集与维护。用于与项目有关的软件开发、信息采集、信息传输、数据库建设和运转维护等。

（三）设备购置。用于项目所需的信息采集、质量检测、追溯标识、食品监控设备等设备的购置。

（四）人员建设。主要用于项目建设过程中人员编制劳务费用等。

（五）项目培训。用于项目相关制度、系统维护及软件操作等方面的培训。

（六）质量监测。用于保山市农产品质量的监督、检测等。

（七）宣传推广。用于宣传资料的制作、新闻媒体推介和市场推广等。

（八）调查研究。用于对质量追溯体系的评估，跟踪研究国内外农产品质量追溯的先进经验等。

第五章 项目检查验收

第十四条　项目完成后，在实施单位自查和自检的基础上，由市商务局组织验收。

第十五条　项目支持单位提交保山市农产品追溯与监管平台建设过程中相关的文档资料，交付软件平台及相关设备。项目进入售后服务阶段。

第六章　附　则

第十六条　本办法由保山市商务局负责解释。

第十七条　本办法自2017年11月1日起试行